附件2-3

2023年度应急指挥中心运行维护项目支出绩效

自评报告

一、基本情况

（一）、项目概况：

应急指挥中心是为提升应急响应的效率和准确性，实时了解突发事件和灾害情况，协调各部门的资源和行动，提供及时准确的信息沟通和发布的一个平台。2023年初（预算）安排资金25万元，全年执行数25万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标。

项目经费25万元主要用于应急指挥中心设备更新，360终端一体化安全系统软件安装及其他运维（人工）等费用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

- （1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

- （2）通过项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金额使用效益。

- （3）促使项目实施方及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（4）2023年指挥中心运行维护资金25万元，截止2023年底，已使用25万元，全部用于指挥中心设备更新，360终端一体化安全系统软件安装及其他运维（人工）等费用。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价

- 方法、评价标准等。

- （1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

- （2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自助实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

- （3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排，低效要压减、无效要问责。

- （4）公开透明。绩效评价结果应依法依归公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价工作过程。

- （1）成立绩效自评小组；

- （2）组织相关人员进行培训；

- （3）收集相关资料；

- （4）分析资料、汇总评价数据；

- （5）填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（见评分表）

- 2023年应急指挥中心运维资金25万元，用于指挥中心设备更新，360终端一体化安全系统软件安装及其他运维（人工）等费用，项目完成率100%，项目验收合格率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

- 应急指挥中心运行维护资金严格按照财务制度有关规定拨付和使用。建立台账和财务档案，做到账实相符、账表相符。资金使用经局分管财务领导签字后，财务人员方可支付。

（二）项目过程情况。

- 应急指挥中心运行维护资金25万元，其中14.66万元用于指挥中心拆装大显示屏支架、更换路由器、解码器、背景墙改造及会标改造，5.38万元用于设备维护方人工维护费，4.96万元用于其他。

- （三）项目产出情况

- 2023年应急指挥中心运维项目总投资预算25万元。全部资金用于指挥中心设备更新，360终端一体化安全系统软件安装及其他运维（人工）等，占总预算的100%。截止2023年12月31日，项目预算25万元资金已拨付到位，决算支出25万元，预算执行率100%。

- （四）项目效益情况

- 1、产出指标：2023年应急指挥中心运维资金共25万元，已使用25万元。完成预算数的100%。

2、经济效益：2023年应急指挥中心运行维护资金下拨及时率100%。保障了全县应急响应的效率和准确性，为了解突发事件和灾害情况，协调各部门的资源和行动，提供了及时准确的信息沟通和发布。

3、可持续性分析：资金支付完成后，我单位积极对资金使用进行后续跟踪，确保资金专款专用，保障项目顺利实施。

五、主要经验及做法，存在的问题及原因分析

- 无

- 六、有关建议

- 无

- 七、其他需要说明的问题

- 由于县级财政资金紧张，单位运行经费支出额度不匹配，影响项目资金的使用。

- 新晃侗族自治县应急管理局

- 2024年4月10日