- 附件2-3

- 2023年自然灾害救灾资金（地质灾害）

- 项目绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 2023年度湖南省财政厅下达我县自然灾害救灾（含地质灾害）资金376.4982万元，其中332.04838万元用于全县11个乡镇自然灾害生活救助，23万元用于地质灾害（道路整治）治理，8.70万元用于重建补助资金，12.74982万元用于应急物质采购（帐篷，运输费等）。

- （二）项目绩效目标

- 2023年地质灾害项目资金，主要是用于预防和治理地质灾害体，地质灾害失联人员搜救，二次灾害的防范、应急调查与监测预警、灾害成因调查分析等，提高地方应对自然灾害的能力，加强自然灾害防御，确保地区社会安定。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价的目的、对象和范围

- （1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

- （2）通过项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金额使用效益。

- （3）促使项目实施单位及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

- （4）2023年地质灾害救灾资金80万元，截止2023年底，地质灾害资金已使用39万元（晃州镇太阳山地灾应急治理项目16万元，两河口村道路应急处置项目20万元，扶罗镇弓判村道路应急整治项目3万元），完成绩效指标48.75%。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（付表说明）、评价方法、评价标准等。

- （1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

- （2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自助实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

- （3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排，低效要压减、无效要问责。

- （4）公开透明。绩效评价结果应依法依归公开，并自觉接受社会监督。

- （三）绩效评价过程

- （1）成立绩效评价小组；

- （2）组织相关人员进行培训；

- （3）收集相关资料；

- （4）分析资料、汇总评价数据；

- （5）填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

- 三、综合评价及评价结论

- 2023年自然灾害救灾资金（地质灾害）80万元，用于我县地质灾害应急治理、道路应急处置、整治等三个项目。截止2023年12月31日，该专项资金80万元指标已到达，决算支出39万元，占预算执行率48.75%。其中晃州镇新村村太阳山地质应急治理16万元，两河口村道路应急处置20万元，扶罗镇弓判村道路应急整治3万元，项目完成率100%，项目验收合格率100%，灾区群众满意度95%。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 地质灾害救灾资金不得挤占、挪用、截留或扩大资金资金使用范围，严格按照财务制度有关规定拨付和使用。建立台账和财务档案，做到账实相符、账表相符。资金分配方案报经县领导签字后，由县财政局、县应急管理局联合行文下达指标，组织实施相关工作。

- （二）项目产出过程

- 地质灾害专项资金80万元按照乡镇发生地质灾害危害程度不同进行分配，重点地质灾害点晃州镇41万元，波州镇2万元，鱼市镇4万元，林冲镇4万元，凉伞镇2万元，扶罗镇9万元；贡溪镇2万元，禾滩镇2万元，中寨镇5万元，米贝乡,5万元，步头降乡4万元。

- （三）项目产出情况

- 2023年自然灾害救灾资金（地质灾害）项目总投资预算80万元。全部资金用于我县地质灾害应急治理、村组级公路应急整治，占总预算的100%。2023年12月31日，该项目预算80万元资金，已拨付到位，决算支出39万元，预算执行率48.75%。

- （四）项目效益情况

- 1、产出指标：2023年我单位自然灾害救灾（地质灾害）资金共80万元，已支付39万元，剩余41万元未付。占2023年度中央转移支付资金395万元的9.87%，项目覆盖晃州镇新村村、两河口村，扶罗镇弓判村。受益人口3322人，满意度达100%。

2、经济效益：2023年中央自然灾害救灾资金下拨及时率100%。较好地促进了乡村经济发展，改善受灾群众生活条件，保障人民群众生命财产安全，增加人民群众幸福感。

3、可持续性分析：资金支付完成后，我单位积极对资金使用进行后续跟踪，确保资金专款专用，乡镇有专人负责，保障项目顺利实施。

五、主要经验及做法，存在的问题及原因分析

因自然灾害具有突发性的特点，无法准确预估受灾情况，平时加强自然灾害的监测和预防，提高应对自然灾害的能力，保障人民群众生命财产安全。

- 六、有关建议

- 无

- 七、其他需要说明的问题

- （一）、因自然灾害的突发性和不可遇见性，无法准确将自然灾害救灾资金纳入预算内执行，故预算执行率上下浮动较大。

- （二）、由于县级财政资金紧张，专项资金支出进度缓慢，影响专项资金使用的进度。

- 新晃侗族自治县应急管理局

- 2024年4月10日