土壤污染防治工作经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2023年度我局获得县本级财政预算土壤污染防治资金（30 万元）

- 1.根据《湖南省贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改工作方案》《怀化市贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》要求，要求我县开展对辖区内在产和关闭的煤矿及非煤矿矿涌水进行全面调查，确保矿涌水治理设施长期稳定运行。

- 同时，根据怀化市突出环境问题整改工作领导小组办公室印发的《关于扎实做好突出生态环境问题整改工作的通知》（怀环整改办函[2022]4号），要求开展怀化市废弃矿山重金属废渣渣量、属性调查工作。

- 为科学指导前述两项工作的有序开展，需编制《新晃侗族自治县矿涌水污染源调查报告》和《新晃侗族自治县废弃矿山重金属废渣渣量及其属性调查报告》。编制经费从2023年度县本级财政预算-土壤污染防治资金（30万元）中列支15万元。

- 2.根据《污染地块土壤环境管理办法（试行）》、怀化市环境保护局、怀化市国土资源局和规划局下发的《关于加强建设用地土壤环境管控的通知》（怀环发[2018]31号），原新晃中兴总公司冶炼厂区地块（地块编号为431227232004）被纳入全国污染地块土壤环境管理系统。要求6个月内完成土壤环境初步调查，编制调查报告，及时上传污染地块信息系统，并将调查报告主要内容通过其网站等便于公众知晓的方式向社会公开。

- 为了保障工作的有序开展，需编制《原新晃中兴总公司冶炼厂区地块土壤污染状况调查报告》及《原新晃中兴总公司冶炼厂区地块土壤污染状况管控方案》。编制经费从2023年度县本级财政预算-土壤污染防治资金（30万元）中列支15万元。

（二）项目绩效目标

- 1.完成《新晃侗族自治县矿涌水污染源调查报告》和《新晃侗族自治县废弃矿山重金属废渣渣量及其属性调查报告》2个调查报告的编制，上报完成第二轮中央生态环境保护督察报告整改销号工作；

- 2.编制公司到现场调查，对土壤进行采样分析，根据监测数据编制《原新晃中兴总公司冶炼厂区地块土壤污染状况调查报告》、《原新晃中兴总公司冶炼厂区地块土壤污染状况管控方案》经过专家评审及上报全国污染地块土壤环境管理系统。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的在于通过对2023年度财政下拨的“年度土壤污染防治资金”进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《土壤污染防治专项资金管理办法》（财资环[2019]11号）规定等相关文件，新晃侗族自治县财政局决定对怀化市生态环境局新晃分局2023年度土壤污染防治资金300,000.00元实施绩效评价。

- 绩效评价工作过程

实地走访，了解土壤防治专项资金预算支出政策落实情况，采集相关数据，并根据有关材料进行分析，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

怀化市生态环境局新晃分局土壤污染防治项目预算支出使用符合符合政策要求，合理合法，使用有效，保障了项目的顺利实施，根据《2023年度土壤污染防治项目绩效评价指标评分表》评分94分，具体见附表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况土壤污染防治项目由县委、县人大、县政府、县政协领导通过新晃侗族自治县人民政府常务会议纪要第5次，同意委托市生态环境局新晃分局代表县政府负责组织实施。

- 项目过程情况

怀化市生态环境局新晃分局严格按照《土壤污染防治专项资金管办法》（财资环[2019]11号）执行，怀化市生态环境局新晃分局财务管理制度，财务支出审批遵循逐级授权，权责一致的原则，根据各级负责人审批权限的不同，实行经办人、验收人、审批人分离原则，各自承担相应的责任。并设置了2023年度中央土壤防治项目明细账进行核算，保证了专款专用。

项目产出情况

1.已完成《新晃侗族自治县矿涌水污染源调查报告》和《新晃侗族自治县废弃矿山重金属废渣渣量及其属性调查报告》2个调查报告的编制，并完成第二轮中央生态环境保护督察报告整改销号工作。

2.已完成《原新晃中兴总公司冶炼厂区地块土壤污染状况调查报告》的编制工作，未评审，后续工作未开展。

项目效益情况

1.经济效益。从源头上有效减少土壤污染，节省土壤污染治理与修复资金。

2.社会效益。随着本项目的运行，及时掌握我县矿山对周边土壤及地下水污染情况，保障土壤环境质量持续稳定，提高当地居民的生活环境质量。

3.生态效益。通过对矿山周边土壤及地下水开展监测，能及时判断土壤是否被污染及污染水平，并预测其发展变化趋势。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

定期评估，各成员分工负责，积极为治理服务，与财政有关部门加强沟通，确保资金及时到位。

怀化市生态环境局新晃分局

2024年 4月 11 日